# Projektabschlussbericht

SYBAU - Shape Your Body And Unleash

Team DidimDynamics | Stand: 26.05.2026

| Projekt | SYBAU - Shape Your Body And Unleash |
| --- | --- |
| Team | DidimDynamics |
| Frontend | Vue 3, TypeScript, Vite - Deployment über Vercel |
| Backend | ASP.NET Core / C# - Deployment über Render |
| Datenbank | Neon Free PostgreSQL |
| Mobile App | Flutter / Dart |
| Öffentliche Webadresse | https://sybau-fitness.vercel.app |
| Backend-URL | https://sybau-xll5.onrender.com |

Hinweis zur Zeitaufzeichnung Die aktuelle Zeitaufzeichnung und die monatliche Auswertung werden separat eingefügt. Dieser Bericht konzentriert sich auf Features, Soll-Ist-Vergleich, finalen Status und Retrospective.

# Inhaltsübersicht

Zusammenfassung

Projektüberblick

Technische Umsetzung

Umgesetzte Features

Soll-Ist-Vergleich

Finaler Statusreport

Lessons Learned / Retrospective

# 1. Zusammenfassung

Das Projekt SYBAU wurde am Projektende als funktionsfähige Fitness-Plattform mit Website, Backend, Datenbank und Mobile-App fertiggestellt. Die Kernidee, Training durch Gamification sichtbarer und motivierender zu machen, wurde umgesetzt. Nutzer können Übungen eintragen, XP und Coins sammeln, Quests abschließen, Achievements freischalten, Chests öffnen und ihren Avatar weiterentwickeln.

Gegenüber dem ursprünglichen Projektstand wurde der Umfang erweitert. Besonders wichtig ist, dass neben der Web-Anwendung auch eine vollständige Mobile-App umgesetzt wurde. Diese Mobile-App war im ursprünglichen Umfang nicht als Hauptliefergegenstand geplant, wurde aber als Zusatzumfang realisiert und erhöht den praktischen Nutzen des Projekts deutlich.

Der finale Stand ist für die Projektabschlusspräsentation geeignet. Die wichtigsten Funktionen sind implementiert und die Anwendung kann anhand realer Nutzerabläufe präsentiert werden.

# 2. Projektüberblick

SYBAU ist eine digitale Fitness-Anwendung, die klassisches Workout-Tracking mit spielerischen Elementen verbindet. Ziel war es, Fortschritt nicht nur als Zahlenliste darzustellen, sondern als sichtbare Entwicklung über Level, Avatar, Belohnungen und soziale Vergleiche.

Die Plattform besteht aus einer Website, einer Mobile-App und einem gemeinsamen Backend. Website und Mobile-App greifen auf dieselbe API und dieselbe Datenbank zu. Dadurch bleiben Konto, Fortschritt, Quests, Shop-Inhalte, Profil und Leaderboard auf beiden Plattformen konsistent.

Zielgruppe: Nutzer, die Training strukturierter und motivierender verfolgen wollen.

Kernnutzen: schneller Trainingseintrag, sichtbarer Fortschritt und Belohnungssystem.

Motivationsansatz: XP, Coins, Quests, Achievements, Avatar-Entwicklung und Leaderboard.

Ergebnis: präsentierbarer Prototyp mit Web-App, Mobile-App und produktionsnaher Infrastruktur.

# 3. Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung wurde in drei Hauptbereiche aufgeteilt: Web-Frontend, Mobile-App und Backend. Das Backend stellt die zentrale Schnittstelle bereit und verwaltet Authentifizierung, Nutzerfortschritt, Workouts, Quests, Shop, Chests, Achievements, Freunde und Leaderboard.

| Bereich | Umgesetzte Funktion |
| --- | --- |
| Web-Frontend | Vue 3, TypeScript und Vite. Die Website wird über Vercel bereitgestellt und ist unter https://sybau-fitness.vercel.app erreichbar. |
| Mobile-App | Flutter und Dart. Die App nutzt dieselbe API wie die Website und bildet die wichtigsten Funktionen für mobile Nutzung ab. |
| Backend | ASP.NET Core / C# mit Entity Framework Core. Das Backend läuft auf Render unter https://sybau-xll5.onrender.com. |
| Datenbank | Neon Free PostgreSQL in Produktion. Lokal kann für Entwicklung SQLite verwendet werden. |
| Sicherheit | JWT-basierte Authentifizierung, Admin-Schutz, Eingabevalidierung bei Login/Registrierung und Datenschutz-/Impressum-Seiten. |
| Deployment | Frontend über Vercel, Backend über Render, Datenbank über Neon Free PostgreSQL. |

# 4. Umgesetzte Features

## 4.1 Website

| Bereich | Umgesetzte Funktion |
| --- | --- |
| Landingpage | Öffentliche Startseite mit Projektvorstellung, Call-to-Action zur Registrierung und responsiver Darstellung. |
| Auth | Registrierung, Login, E-Mail-Pruefung, Passwort-Hinweise, Datenschutz-Checkbox und Schutz gegen Temp-Mail-Domains. |
| Dashboard | Zentrale Übersicht mit Avatar, Level, XP, Coins, Streaks und direktem Fortschrittsfeedback. |
| Workouts | 50 Übungen mit Kategorien, Suchfeld, Schwierigkeit, Eingabeformat Zeit oder Einheiten sowie balancierten XP-/Coin-Belohnungen. |
| Quests | Taegliche, woechentliche und monatliche Quests mit Fortschritt, Belohnungen und live herunterzählendem Daily-Timer. |
| Shop | Items, Booster, Chests, Coin-Pakete und Chest-Opening. Echtgeld-Angebote sind vorbereitet, aber als 'noch in Arbeit' gekennzeichnet. |
| Avatar | Avatar-System mit sichtbarer Entwicklung und Item-/Booster-Bezug. |
| Profil | Profilbild, Benutzername, privates Profil, Achievements, Statistiken und Weekly Activity Kalender. |
| Freunde | Nutzersuche ab sinnvoller Zeichenzahl, Freundschaftsanfragen, öffentliche Profile und soziale Vergleiche. |
| Leaderboard | Globale Rangliste mit Level- und XP-Vergleich. |
| Admin | Admin-Bereich zur Verwaltung von Inhalten, unter anderem Shop-Items und Item-Typen. |
| Rechtliches | Impressum und Datenschutzerklärung mit Scroll-to-Top-Verhalten und klarer Beschreibung der genutzten Daten. |

## 4.2 Mobile-App

Die Mobile-App wurde als Zusatzumfang umgesetzt. Sie war ursprünglich nicht als Hauptbestandteil des Projekts geplant, wurde aber fertiggestellt, um SYBAU auch unterwegs sinnvoll nutzbar zu machen.

| Bereich | Umgesetzte Funktion |
| --- | --- |
| Login und Konto | Nutzer können sich mit demselben Konto wie auf der Website anmelden. |
| Dashboard | Mobile Übersicht mit Avatar, Level, XP, Coins und Fortschritt. |
| Workouts | Mobile Workout-Erfassung mit Suche, Kategorien und schneller Bedienung während oder nach dem Training. |
| Quests | Taegliche, woechentliche und monatliche Quests inklusive live herunterzählendem Daily-Timer. |
| Profil | Profilansicht mit Achievements, Aktivitaetskalender, Profilbild und Sichtbarkeitseinstellungen. |
| Freunde und Leaderboard | Soziale Funktionen wie Freunde, öffentliche Profile und Rangliste sind mobil nutzbar. |
| Health-Sync | Mobile Aktivitätsdaten können für Fortschritt und Quest-Fortschritt genutzt werden bzw. sind dafür vorbereitet. |

# 5. Soll-Ist-Vergleich

| Bereich | Status | Kurzbewertung |
| --- | --- | --- |
| Account und Auth | Erfüllt | Registrierung, Login, Validierung, Datenschutz-Checkbox und geschützte Bereiche wurden umgesetzt. |
| Workout-System | Erfüllt | Die geplante Trainingserfassung wurde mit 50 Übungen, Suche, Kategorien und balancierten Belohnungen erweitert. |
| XP, Coins und Level | Erfüllt | Fortschritt wird berechnet, gespeichert und direkt im Header sichtbar gemacht. |
| Avatar-System | Erfüllt | Der Avatar ist als sichtbares Fortschrittselement integriert und mit dem Level-/Item-System verbunden. |
| Quests | Erfüllt | Daily, Weekly und Monthly Quests sind umgesetzt; Daily besitzt einen live laufenden Timer. |
| Shop und Chests | Erfüllt | Shop, Items, Booster und Chest-Opening sind umgesetzt. Echtgeldkaeufe sind vorbereitet, aber ohne Zahlungssystem. |
| Freunde und Leaderboard | Erfüllt | Freundesfunktionen, öffentliche Profile und Ranglisten wurden umgesetzt. |
| Deployment | Erfüllt | Frontend, Backend und Datenbank sind produktionsnah über Vercel, Render und Neon Free erreichbar. |
| Mobile-App | Zusatzumfang | Eine vollständige Flutter-App wurde zusätzlich fertiggestellt und ist damit eine Scope-Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Web-Fokus. |
| Google-Fit/Web-Anbindung | Angepasst | Eine direkte Google-Fit-Anbindung in der Web-App wurde nicht als Kernfunktion umgesetzt. Stattdessen wurde der mobile Health-Sync-Ansatz verfolgt. |
| Echtgeld-Zahlung | Vorbereitet | Echtgeld-Angebote können dargestellt werden. Die echte Zahlungsabwicklung wurde bewusst nicht implementiert und zeigt aktuell 'noch in Arbeit'. |

Insgesamt wurde der geplante Kernumfang erreicht. Einzelne Punkte wurden im Projektverlauf angepasst, weil sich technische oder zeitliche Rahmenbedingungen verändert haben. Gleichzeitig wurde mit der Mobile-App ein zusätzlicher Liefergegenstand fertiggestellt, der den ursprünglichen Nutzen des Projekts erweitert.

# 6. Finaler Statusreport

| Bereich | Status | Kurzbewertung |
| --- | --- | --- |
| Web-Anwendung | Fertig | Die Website ist funktionsfähig, responsiv überarbeitet und für die Live-Demonstration geeignet. |
| Mobile-App | Fertig | Die Flutter-App deckt die wichtigsten Nutzerabläufe ab und nutzt dieselbe Backend-API. |
| Backend | Fertig | Die API stellt die zentralen Funktionen bereit und baut erfolgreich. |
| Datenbank | Fertig | Die Produktionsdaten werden in Neon Free PostgreSQL gespeichert. |
| Rechtliches | Fertig | Datenschutz und Impressum sind vorhanden und an die tatsaechlich genutzten Dienste angepasst. |
| Qualität | Präsentationsbereit | Web-Build, Backend-Build, Flutter-Tests, Flutter-Analyse und iOS-Simulator-Build wurden geprüft. |
| Bekannte Einschränkung | Akzeptiert | Echte Zahlungsabwicklung für Echtgeld-Angebote ist nicht Teil der finalen Implementierung. |

Finale Bewertung SYBAU ist als Projektabschluss präsentationsbereit. Die Kernfunktionen sind umgesetzt, der Zusatzumfang Mobile-App ist fertiggestellt und die technische Infrastruktur ist für eine Live-Produktpräsentation ausreichend stabil.

# 7. Lessons Learned / Retrospective

## Was gut funktioniert hat

Die Aufteilung in Frontend, Backend und Mobile-App hat geholfen, parallel an mehreren Bereichen zu arbeiten.

Gamification-Elemente wie XP, Coins, Quests und Chests haben das Projekt klarer und motivierender gemacht.

Regelmäßiges Feedback führte zu vielen konkreten Verbesserungen bei Responsiveness, Datenschutz, Navigation und Nutzerführung.

Die gemeinsame API für Website und Mobile-App war sinnvoll, weil beide Plattformen dieselben Daten verwenden können.

## Was herausfordernd war

Die Abstimmung zwischen Web, Mobile, Backend und Datenbank wurde mit wachsendem Funktionsumfang komplexer.

Deployment und Hosting mussten mehrfach angepasst werden, bis Frontend, Backend und Datenbank gut zusammenarbeiteten.

Responsive Darstellung war besonders wichtig, da Website und Mobile-App beide sauber nutzbar sein sollten.

Ein echtes Zahlungssystem wäre für den Projektumfang zu gross gewesen und wurde daher bewusst nur vorbereitet.

## Erkenntnisse für zukünftige Projekte

Technische Infrastruktur sollte früh verbindlich festgelegt werden, damit spätere Hosting-Wechsel weniger Aufwand verursachen.

Mobile Anforderungen sollten früh in der Planung berücksichtigt werden, auch wenn sie zuerst nur als Zusatzidee wirken.

Rechtliche Texte und Datenschutz sollten nicht erst am Ende entstehen, sondern parallel zur tatsächlichen Datennutzung gepflegt werden.

Kleine UI-Details wie Ladezustand, Tooltips, Timer und responsives Verhalten haben grossen Einfluss auf die Präsentationsqualität.

# Abschluss

Das Projektziel wurde erreicht. SYBAU liegt als funktionsfähiges, präsentierbares System mit Website, Backend, Datenbank und Mobile-App vor. Besonders positiv ist, dass der Projektumfang über den ursprünglichen Web-Fokus hinaus erweitert wurde und mit der Mobile-App ein zusätzlicher praktischer Zugang zum System entstanden ist.